Отдел образования администрации г. Рассказово

Тамбовской области

ПРИКАЗ

г. Рассказово

.16.04.2015							   № 125

О реализации в 2015 году мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях города в рамках государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2011-2015 годы

# В соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 30.03.2015  №871 «О реализации  в 2015 году  мероприятий по формированию в области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», в целях формирования в городе сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий на 2015 год по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 (приложение).

- Ответственным исполнителям  обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложении к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела                                                                             А.Ю.Григорьев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу отдела образования

администрации города

от_____________№______

План-график

мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3

на 2015 год

| Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Разработка нормативной правовой базы муниципального и школьного уровней | 2 квартал 2015 | И.Н.Лунева- заместитель начальника отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
|  | Разработка плана – графика мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБОУ СОШ №3 | До 30.04.15 г. | И.Н.Лунева- заместитель начальника отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
| Организационно-методическое обеспечение | Проведение рабочих совещаний | ежеквартально | А.Ю.Григорьев -начальник отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
|  | Мониторинг выполненных работ | Ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным | А.Ю.Григорьев -начальник отдела образования И.Н.Лунева- заместитель начальника отдела образования |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | В течение года по плану | Л.Е.Никачева-директор МКУ ИМЦ А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
|  | Организация и проведение семинаров, круглых столов по итогам реализации мероприятий | В течение года | Л.Е.Никачева-директор МКУ ИМЦ И.Н.Лунева- заместитель начальника отдела образования |
|  | Сбор и обобщение информации о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | До 20.04.2015 | И.Н.Лунева- заместитель начальника отдела образования |
| Финансово-экономическое обеспечение | Заключение соглашения между Управлением образования о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на 2015 г. | По плану Управления образования и науки Тамбовской области | А.Ю.Григорьев -начальник отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
|  | Составление и представление в Управление образования и науки области финансовых отчетов о проведении мероприятий | По плану Управления образования и науки Тамбовской области | А.Ю.Григорьев -начальник отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
| Материально – техническое обеспечение | Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения образовательной организации | До 20.04.15 г. | А.Ю.Григорьев -начальник отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
|  | Составление смет на ремонтные работы | До 20.04.15 г. | А.Ю.Григорьев -начальник отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
|  | Проведение ремонтных работ | До 01.09.15 г. | А.Ю.Григорьев -начальник отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
|  | Оснащение оборудованием | До 01.09.15 г. | А.Ю.Григорьев -начальник отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
|  | Контроль за проведением ремонтных работ | В течение года | А.Ю.Григорьев -начальник отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |
| Информационное сопровождение | Подготовка информации для тематической страницы на сайте отдела образования | В течение года | И.Н.Лунева- заместитель начальника отдела образования |
|  | Создание (обновление) тематической страницы на сайте отдела образования, сайте МБОУ СОШ №3 | До 10.04.15 г. и далее в течение года | И.Н.Лунева- заместитель начальника отдела образования А.Н.Кидин–директор МБОУ СОШ №3 |